Proyecto SISPE

Product Backlog - Metodologia Scrum

Sistema de gestion para restaurante (Web + API + Android)

# Equipo de trabajo

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Victor | Scrum Master |
| Adrian | Desarrollador - Backend / API |
| Juan | Desarrollador - Vistas Web (CodeIgniter 4) |
| Jerson | Desarrollador - App Android (Kotlin) |

# Resumen general

Total de historias: 38    |    Total de Story Points: 167    |    Sprints: 6 (2 semanas cada uno)

# E1 - Configuracion e Infraestructura

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar repositorio Git y flujo de ramas (main/develop/feature) | Victor | Sprint 1 | documentacion | 2 |
| Definir Product Backlog inicial y priorizar en Zenhub | Victor | Sprint 1 | documentacion | 3 |
| Crear base de datos y ejecutar script SQL de tablas base | Adrian | Sprint 1 | base-de-datos | 3 |
| Configurar conexion a BD y variables de entorno (.env) en CodeIgniter | Adrian | Sprint 1 | backend | 2 |
| Configurar proyecto Android base y cliente Retrofit | Jerson | Sprint 1 | android | 3 |
| Definir estandar de codigo y estructura de carpetas | Juan | Sprint 1 | documentacion | 1 |

# E2 - Autenticacion y Usuarios

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Como usuario quiero iniciar sesion con correo y contrasena | Adrian | Sprint 1 | backend,api | 5 |
| Como usuario quiero registrarme en el sistema | Adrian | Sprint 2 | backend | 3 |
| Recuperacion / restablecimiento de contrasena | Adrian | Sprint 2 | backend | 3 |
| Vista web de login y registro | Juan | Sprint 1 | frontend-web | 3 |
| Pantalla de login en la app Android (consumo de API Auth) | Jerson | Sprint 2 | android | 5 |
| Control de acceso por roles (admin / mesero / cocina / cliente) | Adrian | Sprint 2 | backend | 5 |

# E3 - Gestion de Personas

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD de personas en backend (modelo + controlador) | Adrian | Sprint 2 | backend | 5 |
| Endpoints API de personas | Adrian | Sprint 2 | api | 3 |
| Vista web para listar/agregar/editar personas | Juan | Sprint 2 | frontend-web | 3 |
| Pantalla Android CRUD de personas | Jerson | Sprint 2 | android | 5 |

# E4 - Gestion de Productos y Menu

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD de productos (backend + API) | Adrian | Sprint 2 | backend,api | 5 |
| Gestion de menu y categorias | Adrian | Sprint 3 | backend | 5 |
| Vista web de productos y menu | Juan | Sprint 3 | frontend-web | 5 |
| Pantalla Android de menu/productos | Jerson | Sprint 3 | android | 5 |

# E5 - Gestion de Mesas y Pedidos

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD de mesas y estados (libre/ocupada) | Adrian | Sprint 3 | backend,api | 5 |
| Crear y gestionar pedidos asociados a mesa | Adrian | Sprint 3 | backend,api | 8 |
| Vista web de mesas y toma de pedidos | Juan | Sprint 4 | frontend-web | 8 |
| Pantalla Android de mesas y pedidos | Jerson | Sprint 4 | android | 8 |
| Modulo de cocina: ver pedidos entrantes en tiempo real | Juan | Sprint 4 | frontend-web | 5 |

# E6 - Pedido por QR del Cliente

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generar codigo QR por mesa | Adrian | Sprint 4 | backend | 3 |
| Vista publica para que el cliente ordene desde el QR | Juan | Sprint 4 | frontend-web | 8 |
| Confirmacion de pedido y pantalla de gracias | Juan | Sprint 4 | frontend-web | 2 |

# E7 - Facturacion y Reportes

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generar factura a partir de un pedido | Adrian | Sprint 5 | backend,api | 5 |
| Vista web de facturas y detalle | Juan | Sprint 5 | frontend-web | 5 |
| Reportes de ventas / pedidos / estadisticas | Adrian | Sprint 5 | backend | 5 |
| Vista web de reportes (tablas/graficos) | Juan | Sprint 5 | frontend-web | 5 |
| Consulta de facturas/reportes desde la app Android | Jerson | Sprint 5 | android | 5 |

# E8 - Pruebas Integracion y Entrega

| Tarea | Responsable | Sprint | Etiquetas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de integracion API web <-> Android | Jerson | Sprint 5 | qa,api | 5 |
| Pruebas funcionales de cada modulo | Todos | Sprint 6 | qa | 5 |
| Correccion de bugs detectados | Adrian/Juan | Sprint 6 | bug | 5 |
| Manual de usuario y documentacion tecnica | Victor | Sprint 6 | documentacion | 3 |
| Despliegue final y capacitacion | Victor | Sprint 6 | documentacion | 3 |